# Delrapport 2 - 2008-11-26
## Utfört arbete
- Kort demo av projektkonfiguration med Maven och generering av site för projekt med testrapporter mm
- Genomgång med NL av tidigare förslag på kodstruktur vid härdning (incheckat i sandbox + pappersskiss)
- Diskussion med NL om rinfo-main's hantering av readFeed, namngivning av metoden shutdown, trådsäkerhet mm
- Diskussion med NL om generering av gränssnitt för visning+editering av objekt utifrån modell i ontologi
- Diskussion med NL om Fedora Commons som ev lagringplattform
- Implementerat SPARQL end-point
- Test av end-point via GET och POST för mime type:
  - application/sparql-results+xml
  - application/sparql-results+json
  - text/boolean
  - text/plain
## Pågående arbete
- Utredning av triple stores för att undersöka olika alternativ för driftsättning
- Dokumentation av utredning
- Implementation av integrations- och prestandatestning för utredningen
## Resultat
- Kod för granskning: incheckning i laboratory/sandbox, laboratory/integration
- Utkast på dokumentation av triple stores
## Fågor
Hur driftsätter man bäst en Restlet Application med stöd file, måste man gå via en Component?
## Kommentarer
-
## Tidsåtgång
Förbrukad tid till och med 2008-11-25 : 100 timmar

## Plan för fortsatt arbete
1. Utredning av triple stores
2. Se över rinfo-service efter refactoring av NL
3. Transformera / berika svar på SPARQL-frågor vid behov
4. Samla dokumentation från utredning mm i SVN / Wiki, ev översättning till engelska.
5. Ev. arbete i samband med driftsättning av continuous integration, Trac, källkod mm på extern server i samband med flytten.