# Sprintdemo - 2008-11-28
## Analys
- Skiss över tolkning av arkitektur och förslag på uttökning => refactoring
- Förslag på paketindelning
- Förslag på projektkonfiguration med Maven – projekt och moduler
- Exempel på konfiguration för generering av site och rapporter
- Start på dokument med förslag på tänkbara sökningar
- Start på dokument med utredning av triple stores.
## Implementation
Ändrat trådhantering av anslutningar till ServiceApplication
Lagt till test av av borttagning av entry från feed genom Gdata deleted och FeedSync
- Uttökat test av rinfo-service ServiceApplication med för ping till ServiceApplication ger hämtning av RDF från feed
- Lagt till lyssnare för anslutning och uppdateringar till repository gm ServiceApplication
Testimplementation av SPARQL endpoint som Restlet
- Testimplementation av SPARQL endpoint som uttökning av Sesame http server
- Start på implementation för prestandatestning
## Retrospektiv
- Spretiga mål – insamling av data, lagring av dokument + metadata, uppdatering till rinfo-service, lagring av metadata, exponering av meta som SPARQL endpoint
- Prestandatestning av SPARQL endpoint med olika triple stores och backends skulle kanske göras innan driftsättning av Sesame – för att begränsa möjliga (hypotetiska) situationer
- Bra diskussioner om målen med rinfo
## Förslag på fortsättning
1. Slutför utredning av alternativ för driftsättning av Sesame
2. Implementera SPARQL endpoint för valt alternativ
3. Prestandatestning av SPARQL endpoint med olika triple stores och backends
4. Välj bästa triple store och backend
5. Flytta in implementation i laboratory till rinfo-service
6. Uppdatera rinfo-service efter refactoring av NL
7. Härda rinfo-service – uppdatering via feed, SPARQL endpoint
8. Utveckla fler anslutningspunkter för rinfo-service – rdata
## Beslutad fortsättning
1. MS: Ställ fråga på Sesame forum om rekommendation för att driftsätta sesame.war read-only publikt, men internt kunna göra uppdateringar
2. MS: skapa script för deploy av sesame.war + automatisk konfiguration av repository, förberedelse för script till staging
3. MS: uppdatera rinfo-service efter tidigare refactoring av NL
4. NL: rinfo-main pingar rinfo-service
5. NL: script för sesame+ service deploy
6. MS: Ändra konf av Tomcat i staging till att använda port 80