# Delrapport 1 - 2008-11-17
## Utfört arbete
- Introduktion till projektet
- Uppsättning av utvecklingsmiljö
- Inläsning på domän, projekt, vald teknik
- Skiss över tolkning av arkitektur och förslag på uttökning
- Förslag på tänkbara sökningar
- Förslag på kodstruktur vid härdning
- Analys av informationshämtning till rinfo-service
- Uttökat test av rinfo-service ServiceApplication med för ping till ServiceApplication ger hämtning av RDF från feed
- Lagt till lyssnare för anslutning och uppdateringar till repository gm ServiceApplication
- Ändrat trådhantering av anslutningar till ServiceApplication
- Lagt till test av av borttagning av entry från feed genom Gdata deleted och FeedSync.
## Resultat
- Kod för granskning: incheckning 258-267
- Utkast för kodstruktur vid härdning (incheckat i sandbox + pappersskiss)
- Utkast på tänkbara sökningar (oincheckat dokument)
## Fågor
- SesameLoaderTest.groovy lägger in tomt context vid borttagning av entry – vaför?
- Niklas saknade metod för att kontrollera förekomst av statement, se metod RDFUtil.one. Använd conn.hasStatement istället?
- Lämplig plats för ping till rinfo-service från rinfo-main? ColectorRunnerBase.groovy, executor.execute, efter collectFeed?
- Borde man inte använda poll istället? - tydligare konfiguration
## Kommentarer
- Trådhantering av insamling av data från feeds i rinfo-main bör kontrolleras
- Otydligt vad som är klart i koden – definition av klart verkar inte efterlevas (dokumentation)
- Kodkommentarer saknas helt, förutom todo:s
- Interfaces saknas helt – något för härdning?
- Groovy plugin till Eclipse funkar men är lite för basal; inget stöd för import, saknar möjlighet till refactor, syntax highlight, code completion
## Tidsåtgång
Förbrukad tid till och med 2008-11-14 : 54 timmar

## Plan för fortsatt arbete
- Ev uppföljning av tidigare kod och frågor
- Installation av Sesame
- Konfigurera åtkomst till repository med lämplig skrivskydd (read-only)
- Driftsätt i Apache Tomcat
- Driftsätt Apache HTTP med lämplig omskrivning av publika URL:ar och felsidor
- Exponera SPARQL-endpoint
- Transformera / berika svar på SPARQL-fråga vid behov